TRUEMACHINE

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Памятка / 2026

Роли в команде:
зоны ответственности

Кто за что отвечает в команде практики из 5 человек

| ЗАКАЗЧИК | TrueMachine |
| --- | --- |
| ПРОГРАММА | Летняя практика УлГТУ, 2026 год |
| СРОК РЕАЛИЗАЦИИ | 2 недели |
| КОМАНДА | ПМ, аналитик, бекенд, фронтенд, тестировщик |

0  Как читать памятку

Каждая команда практики состоит из пяти человек: проектный менеджер, аналитик, бекенд-разработчик, фронтенд-разработчик и тестировщик. Памятка описывает зону ответственности и обязанности каждой роли, а также точки, где роли передают работу друг другу. Цель документа: чтобы за каждую часть проекта был понятный ответственный и не было задач, которые никто не взял.

Общий принцип   Роль это зона ответственности, а не запрет помогать другим. В небольшой команде роли пересекаются, и взаимная помощь поощряется. Но за результат своей зоны отвечает закреплённый человек.

1  Проектный менеджер

Миссия роли

Ведёт команду к результату в срок. Превращает цель проекта в задачи, следит за ходом работ, снимает препятствия и держит связь с заказчиком и кураторами практики.

Обязанности

•  разбивает проект на задачи и распределяет их между участниками;

•  ведёт план работ на две недели и отслеживает прогресс по дням;

•  проводит короткие ежедневные синхронизации команды;

•  выявляет риски и задержки заранее, ищет решения;

•  следит, чтобы у каждой задачи был исполнитель и срок;

•  организует демонстрацию результата и сдачу проекта;

•  ведёт связь с куратором и при необходимости с заказчиком.

За что отвечает

•  соблюдение срока и полноту выполнения объёма;

•  прозрачность статуса работ для команды и кураторов;

•  разрешение конфликтов и блокеров внутри команды.

Взаимодействие с командой

•  получает от аналитика согласованное ТЗ и контролирует объём по нему;

•  ставит задачи разработчикам и тестировщику и принимает их статус;

•  согласует с командой, что входит в демонстрацию.

2  Аналитик

Миссия роли

Превращает идею проекта в понятные требования. Прорабатывает задачу, уточняет детали у заказчика или куратора, формализует требования и пишет подробное задание для разработчиков.

Обязанности

•  разбирает исходное описание проекта и задаёт уточняющие вопросы;

•  брифит заказчика или куратора, фиксирует договорённости;

•  формализует требования: пользовательские сценарии, правила, состав данных;

•  пишет подробное и однозначное ТЗ для разработчиков;

•  описывает экраны и переходы между ними, согласует макеты;

•  ведёт глоссарий и поддерживает требования в актуальном виде;

•  помогает тестировщику понять ожидаемое поведение системы.

За что отвечает

•  полноту и непротиворечивость требований;

•  соответствие реализуемого функционала исходной задаче;

•  единое понимание задачи всей командой.

Взаимодействие с командой

•  передаёт проектному менеджеру согласованный объём работ;

•  передаёт разработчикам детальные требования и отвечает на вопросы по ним;

•  согласует с тестировщиком критерии приёмки.

3  Бекенд-разработчик

Миссия роли

Отвечает за серверную часть: данные, бизнес-логику и интерфейс обмена с фронтендом. Реализует правила из требований и обеспечивает надёжную работу системы под нагрузкой.

Обязанности

•  проектирует схему базы данных в PostgreSQL и ведёт миграции;

•  реализует бизнес-логику и правила из ТЗ на PHP и Laravel;

•  разрабатывает REST API и документирует его через OpenAPI;

•  настраивает аутентификацию, доступ по ролям и валидацию данных;

•  готовит запуск проекта в Docker через docker compose;

•  пишет автотесты на ключевую логику;

•  устраняет дефекты, найденные тестировщиком.

За что отвечает

•  корректность данных и бизнес-логики;

•  стабильность и безопасность серверной части;

•  работоспособность API, которым пользуется фронтенд.

Взаимодействие с командой

•  берёт требования у аналитика и уточняет неоднозначности;

•  согласует контракт API с фронтенд-разработчиком;

•  передаёт тестировщику собранное окружение для проверки.

4  Фронтенд-разработчик

Миссия роли

Отвечает за интерфейс, с которым работает пользователь. Собирает экраны на ReactJS, связывает их с API бекенда и делает работу с системой понятной и удобной.

Обязанности

•  верстает и собирает экраны на ReactJS по макетам и требованиям;

•  подключает API бекенда и обрабатывает ответы и ошибки;

•  реализует формы, проверки ввода и понятные сообщения пользователю;

•  следит за состоянием загрузки, пустыми экранами и крайними случаями;

•  обеспечивает работу в актуальных браузерах;

•  поддерживает единый стиль интерфейса в проекте;

•  устраняет дефекты интерфейса, найденные тестировщиком.

За что отвечает

•  удобство и корректность пользовательского интерфейса;

•  правильную работу экранов с данными от API;

•  понятную обработку ошибок на стороне пользователя.

Взаимодействие с командой

•  согласует контракт API с бекенд-разработчиком;

•  берёт макеты и сценарии у аналитика;

•  передаёт тестировщику собранный интерфейс для проверки.

5  Тестировщик

Миссия роли

Проверяет, что система работает по требованиям. Находит дефекты до сдачи, описывает их так, чтобы их можно было воспроизвести, и подтверждает исправления.

Обязанности

•  составляет план тестирования и проверочные сценарии по ТЗ;

•  проверяет функционал вручную по сценариям и крайним случаям;

•  оформляет дефекты: шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат;

•  проверяет исправления и закрывает дефекты;

•  проверяет работу на разных браузерах из требований;

•  следит за выполнением критериев приёмки из ТЗ;

•  готовит короткий отчёт о качестве перед сдачей.

За что отвечает

•  соответствие готовой системы критериям приёмки;

•  поиск дефектов до демонстрации заказчику;

•  повторяемость и понятность описанных дефектов.

Взаимодействие с командой

•  берёт критерии приёмки у аналитика;

•  получает окружение и сборку у разработчиков;

•  передаёт проектному менеджеру статус качества перед сдачей.

6  Матрица ответственности

Сводка по основным этапам проекта. Обозначения: О это ответственный за результат, У это участвует.

| Этап | ПМ | Аналитик | Бекенд | Фронтенд | Тест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор и формализация требований | У | О | У | У | У |
| Планирование и распределение задач | О | У | У | У | У |
| Проектирование данных и API |  | У | О | У |  |
| Разработка серверной части |  | У | О | У |  |
| Разработка интерфейса |  | У | У | О |  |
| Тестирование и приёмка | У | У | У | У | О |
| Демонстрация и сдача | О | У | У | У | У |

Если задача ничья   Когда непонятно, чья это зона, вопрос выносится проектному менеджеру. Он закрепляет ответственного, чтобы задача не повисла между ролями.